ID Task Name

1 Inicio del Proyecto

2 Estudio de factibilidad

3 Acta de Proyecto

4 WBS

5 Planificación del Proyecto

6 Business Model Canval

7 Matriz de Interesados

8 Matriz de Roles y Responsabilidades 9 Matriz de Gestión de Riesgos

10 Matriz de Comunicaciones

11 Diagrama de Gantt

12 Habilidades y Competencias

13 Análisis del Proyecto

14 Descripción de Casos de Uso

15 Diagramas de Casos de Uso

16 Diseño del Producto

17 Diagrama Entidad-Relación

18 Diagrama de Clases

19 Diagrama de Arquitectura

20 Diseño de Interfaces de Usuario 21 Diseño de Casos de Prueba

22 Plan de Pruebas

23 CoNaIISI

24 Paper para CoNaIISI

25 Redacción del Paper para CoNaIISI 26 Revisión y entrega preliminar del Paper 27 Presentación Comercial

28 Elaboración de la Presentación Comercial 29 Elaboración del Póster

30 Desarrollo del Producto

Gantt DemandSync 2026

Equipo 207 · K5051 · 94 tareas · 232 días · 4 módulos paralelos

2026

Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

31 Módulo de Ingesta y Preprocesamiento de Datos

32 Diseño API - Ingesta de Ventas

33 Diseño API - Ingesta de Productos/Vademécum

34 Diseño API - Ingesta de Clientes

35 Implementación DB - Datos Maestros

36 Implementación DB - Stock Histórico

37 Servicio ETL Histórico (5-10 años)

38 ETL Histórico - Ventas y Productos

39 ETL Histórico - Clientes y Stock

40 Integración API Climática

41 Integración API Macroeconómica

42 Servicio Normalización y Limpieza de Datos

43 Módulo de Inteligencia y Modelado (Core Predictivo)

44 Diseño API - Predicciones de Demanda

45 Diseño API - Segmentación de Clientes

46 Implementación DB Vectorial (pgvector)

47 Servicio Clustering RFM + K-Means

48 Servicio Clustering - Análisis RFM

49 Servicio Clustering - K-Means y validación

50 Servicio Series Temporales (horizonte 1, 6 y 12 meses)

51 Series Temporales - Horizonte 1 mes

52 Series Temporales - Horizonte 6 meses

53 Series Temporales - Horizonte 12 meses

54 Servicio Motor de Venta Cruzada (Recomendación)

55 Entrenamiento y Evaluación de Modelos (MAPE)

56 Entrenamiento de modelos sobre dataset histórico

57 Evaluación MAPE y ajuste fino de hiperparámetros

58 Módulo de Reglas de Negocio y Abastecimiento

59 Diseño API - Cálculo de Necesidad de Stock

60 Diseño API - Borradores de Compra

61 Diseño API - Alertas de Caducidad

62 Implementación DB - Sugerencias y Alertas

63 Servicio Lead Time + Stock de Seguridad

64 Servicio Cálculo Lead Time del proveedor

65 Servicio Stock de Seguridad y punto de reorden

66 Servicio Motor de Rentabilidad Real

67 Motor Rentabilidad - Cálculo de márgenes por producto

68 Motor Rentabilidad - Remarcación y priorización

69 Servicio Ponderación por Caducidad

70 Servicio Generación de Borradores de Compra

71 Generación de Borradores de Compra - Lógica base

72 Generación de Borradores - Validación e integración

73 Módulo de Interfaz y Explicabilidad

74 Diseño API - Autenticación y Usuarios

75 Servicio Backend - Auth (Login/Registro/JWT)

76 Pantalla Login y Registro

77 Pantalla Dashboard Principal (DSS)

78 Pantalla Dashboard - Layout y componentes base

79 Pantalla Dashboard - Widgets de métricas

80 Pantalla Predicciones de Demanda

81 Pantalla Sugerencias de Compra

82 Pantalla Alertas de Stock y Caducidad

83 Servicio RAG (Base Vectorial + LLM)

84 Pantalla Chat Asistente de Explicabilidad

85 Pruebas Productivas (Integración E2E)

86 Pruebas Productivas - Integración entre módulos

87 Pruebas Productivas - E2E y bugfixing

88 Manual de Usuario

89 Cierre del Proyecto

90 Pulido Final del Producto

91 Presentación Preliminar (Hito)

92 Lecciones Aprendidas

93 Preparación Materiales para Presentación Final

94 Presentación Final (Hito)

Generado para Equipo 207 — DemandSync