Documento de Gestión de Riesgo

# PROYECTO: “DemandSync”

# Integrantes – Año 2026

| Legajo | Nombre | E-Mail |
| --- | --- | --- |
| 172479-4 | Santiago Maffini | smaffini@frba.utn.edu.ar |
| 203714-2 | Ariel Habib | ahabib@frba.utn.edu.ar |
| 176156-0 | Alejo Gurfein | agurfein@frba.utn.edu.ar |
| 171650-5 | Dan Judzik | djudzik@frba.utn.edu.ar |
| 173262-6 | Ian Feldman | iafeldman@frba.utn.edu.ar |

# Profesores:

Director de Cátedra: Mag. Ing. Gabriela Salem

Profesor a cargo del curso: “Nombre del profesor/Ayudante a cargo del curso”

Profesor a cargo del proyecto: “Nombre del profesor/Ayudante a cargo del proyecto”

# Objetivos

El siguiente documento tiene como objetivo describir los riesgos presentes en la realización del proyecto “DemandSync”, incluyendo el contexto en que se encuentran, su probabilidad de ocurrencia, impacto y exposición, además de plantear el plan de acción a seguir ante cada uno para reducir o eliminar sus consecuencias.

# Lista de Riesgos

| Id | Descripción | Fecha | Contexto | Probabilidad de Ocurrencia | Impacto | Exposición | Plan de Acción | Vigente |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 001 | Distorsión en las predicciones de stock debido a la extrema volatilidad inflacionaria en Argentina, provocando sugerencias erróneas de sobre-stockeo. | 10/5/26 | El sistema se está desarrollando en un entorno macroeconómico inestable (Argentina, 2026). Supuesto: Se alimentan índices de inflación al modelo predictivo, asumiendo que estos correlacionan linealmente con el comportamiento de compra de las veterinarias. | Alta | Alto | Importante | PA-001 | Sí |
| 002 | Pérdida rápida de precisión del modelo debido a cambios bruscos en patrones de consumo veterinario (modas, nuevas normativas o estacionalidades atípicas). | 10/5/26 | El rubro de distribución veterinaria está sujeto a variables biológicas (epidemias estacionales) y regulatorias. Restricción: El modelo inicial se entrena con un snapshot estático que puede caducar rápido . | Media | Alto | Importante | PA-002 | Sí |
| 003 | Generación de predicciones sesgadas o erróneas en el pipeline de ML debido a datos históricos sucios, incompletos o mal imputados en el ERP actual de DFV. | 10/5/26 | Dependencia total de la infraestructura y prácticas de carga de datos heredadas. Supuesto: Los datos pasados reflejan demanda real, cuando en realidad podrían reflejar falta de stock temporal no registrada. | Media | Alto | Importante | PA-003 | Sí |
| 004 | Degradación del rendimiento de las consultas y aumento de latencia al escalar el volumen de proyecciones y documentos gestionados por pgvector. | 10/5/26 | Uso intensivo de RAG y búsquedas semánticas para el agente de inteligencia de negocio. Restricción: pgvector sin optimizar escanea toda la base secuencialmente. | Bajo | Bajo | Tolerable | PA-004 | No |
| 005 | Arquitectura del producto excesivamente acoplada a la lógica interna y procesos específicos de DFV, impidiendo que el software escale como producto "enlatado" para otros clientes. | 10/5/26 | Desarrollo ágil iterando de cerca con el primer cliente. Riesgo de codificar reglas de negocio en lugar de parametrizarlas. | Bajo | Alto | Moderado | PA-005 | No |
| 006 | Falsos Positivos en Alertas de Quiebre | 10/5/26 | El algoritmo reacciona desproporcionadamente a micro-tendencias. | Media | Alto | Importante | PA-001 | Sí |
| 007 | Falla en el cálculo del stock de seguridad porque el algoritmo asume tiempos de entrega de proveedores estáticos, generando quiebres si el laboratorio se retrasa. | 10/5/26 | Los laboratorios veterinarios tienen cadenas logísticas con variabilidad impredecible. | Alta | Medio | Importante | PA-006 | Sí |
| 008 | El algoritmo prioriza agresivamente la salida de lotes próximos a vencer, desplazando la atención y el espacio logístico de los productos de alta rotación, desabasteciendo la demanda real. | 10/5/26 | Manejo de perecederos veterinarios. Existe una tensión entre minimizar mermas por vencimiento y maximizar la facturación. | Baja | Medio | Tolerable | PA-006 | Sí |
| 009 | ### Resistencia al Cambio:Los responsables de compras desestiman las sugerencias del sistema de soporte de decisiones, prefiriendo basarse en su intuición y métodos tradicionales. | 10/5/26 | Fuerza de ventas y compras acostumbrada a procesos manuales. Supuesto: Falta de confianza inicial en la "caja negra" de la inteligencia artificial. | Baja | Medio | Tolerable | PA-007 | Sí |
| 010 | ### La infraestructura del ERP del cliente no permite extracciones limpias de datos ni ofrece endpoints estructurados para mantener el DSS sincronizado de forma periódica. | 10/5/26 | Posibilidad de encontrarse con bases de datos legadas o sistemas cerrados que no facilitan la interoperabilidad. | Bajo | Medio | Tolerable | PA-003 | Sí |
| 011 | ### Seguridad de Datos Sensibles | 10/5/26 | El sistema maneja el "core" financiero de la distribuidora. Exponer servicios web aumenta inherentemente la superficie de ataque. | Bajo | Alto | Importante | PA-008 | Sí |
| 012 | ### El sistema se estanca y no capitaliza de los errores pasados por carecer de un mecanismo automatizado que retroalimente el modelo con los desvíos entre la predicción y el consumo real. | 10/5/26 | Riesgo inherente de tratar un proyecto de Machine Learning como un despliegue de software tradicional (Desplegar y olvidarse) | Bajo | Bajo | Tolerable | PA-002 | Sí |

# 2. Planes de Acción

Descripción de los planes de acción definidos para los riesgos de mayor exposición.

| Id | Estrategia | Descripción de la Acción | Disparadores del Plan | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PA-001 | Mitigar | Implementar límites por software al presupuesto automatizable y suavizado de series temporales. Añadir validación manual obligatoria para sugerencias de compra que superen la media histórica de la distribuidora. | Una predicción de orden de compra supera el umbral predefinido (ej. +2 desviaciones estándar) o se registran picos inflacionarios anómalos. | Project Manager |
| PA-002 | Mitigar | Implementar una arquitectura Data Flywheel. Almacenar métricas de predicción para cruzarlas periódicamente con consumos reales y configurar alertas sobre métricas de error para reentrenar el modelo | La métrica de error (RMSE/MAPE) supera el umbral de tolerancia establecido en el entorno de producción durante más de X días continuos. | Machine Learning Specialist |
| PA-003 | Mitigar | Desarrollar scripts de extracción asíncronos (Cron jobs) y conectores agnósticos. Limpiar la data mediante reglas de negocio estrictas antes de ingestarla en PostgreSQL para evitar el "basura entra, basura sale". | Detección de un alto porcentaje de valores nulos/inválidos en la base del ERP, o caídas en la sincronización de datos nocturna. | Backend Developer |
| PA-004 | Mitigar | Implementar índices de búsqueda aproximada (HNSW o IVFFlat) en las columnas de embeddings gestionadas por vector. Establecer métricas y logs de latencia para las queries. | Los tiempos de respuesta de la base de datos superan los 2 segundos durante el uso del agente. | Backend Developer |
| PA-005 | Evitar | Abstraer las condiciones comerciales a través de archivos o configuraciones JSON mockeadas y asegurar que FastAPI exponga endpoints modulares, evitando codificar reglas duras ("hardcode") del cliente actual. | Identificación de lógica acoplada exclusivamente a procesos de DFV durante las revisiones de código (Code Reviews). | Analista Funcional |
| PA-006 | Mitigar | Reemplazar el Lead Time estático por distribuciones probabilísticas según el proveedor y ajustar la función de costo (Loss Function) para equilibrar el riesgo de vencimientos versus quiebre de stock de los fast-movers. | Aumento anómalo en mermas por caducidad o quejas por desabastecimiento de productos de alta rotación por retrasos de laboratorios. | Machine Learning Specialist |
| PA-007 | Mitigar | Desplegar el sistema en modo lectura comparativa. Generar reportes que contrasten el accionar manual de los compradores contra la sugerencia del algoritmo para demostrar el ROI y generar confianza. | Baja tasa de adopción del sistema por parte de la fuerza de ventas/compras o reportes de desconfianza hacia las predicciones. | Project Manager |
| PA-008 | Evitar | Implementar validaciones robustas mediante Pydantic, autenticación OAuth2 con tokens JWT de corta duración y encriptado en tránsito y en reposo para proteger la información comercial sensible. | Intentos de acceso no autorizados en los logs, auditorías de seguridad, o inicio de la fase de despliegue a producción. | Analista Funcional |

# 3. Criterios

En esta sección se describen los criterios adoptados para la gestión de riesgos.

## 3.1. Probabilidad, Impacto y Exposición

Se adopta un enfoque cualitativo, por lo que los atributos de Probabilidad de Ocurrencia e Impacto se clasifican en Alto, Medio, Bajo. A su vez la Exposición se calcula en función de la siguiente matriz.

|  | Probabilidad de Ocurrencia |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Impacto | Alto | Medio | Bajo |
| Alto | Importante | Importante | Moderado |
| Medio | Importante | Moderado | Tolerable |
| Bajo | Moderado | Tolerable | Tolerable |

## 4.1. Estrategias

A partir de la Lista de Riesgos priorizada y los atributos de probabilidad de ocurrencia e impacto, se deberá seleccionar una estrategia para los riesgos a tratar, y en consecuencia el plan de acción.

Las estrategias posibles son:

- Evitar: Cambiar el plan de proyecto para eliminar el riesgo, se evita totalmente.

- Transferir: trasladar las consecuencias (impacto) del riesgo a una tercera parte, conjuntamente con la respuesta.

- Mitigar: reducir la probabilidad de ocurrencia de o el impacto del riesgo a niveles aceptables a través de acciones tempranas.

- Aceptar: el equipo de proyecto decide aceptar las consecuencias (impacto) del riesgo.