Documento de Roles y Responsabilidades

# PROYECTO: “DemandSync”

# Integrantes – Año 2026

| Legajo | Nombre | E-Mail |
| --- | --- | --- |
| 172479-4 | Santiago Maffini | smaffini@frba.utn.edu.ar |
| 203714-2 | Ariel Habib | ahabib@frba.utn.edu.ar |
| 176156-0 | Alejo Gurfein | agurfein@frba.utn.edu.ar |
| 171650-5 | Dan Judzik | djudzik@frba.utn.edu.ar |
| 173262-6 | Ian Feldman | iafeldman@frba.utn.edu.ar |

# Profesores:

Director de Cátedra: Mag. Ing. Gabriela Salem

Profesor a cargo del curso: Prof. Mg. Roberto Eribe

Profesor a cargo del proyecto: Ing. Mariano Bucher

# Historial de Revisión

| Fecha | Versión | Descripción | Rol | Autor |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Roles y Responsabilidades del equipo del Proyecto

Objetivo del Documento

Este documento tiene como objetivo describir los roles que fueron determinados para la realización del proyecto “DemandSync”, como así también su participación en el desarrollo de los entregables y las responsabilidades del proyecto.

Roles que intervienen en el Proyecto:

A continuación se detallan los roles determinados para llevar a cabo el proyecto: - Project Manager - Backend Developer - Frontend Developer - Analista Funcional - Machine Learning Specialist

Matriz de Roles y Responsabilidades

En el cuadro siguiente se muestran las responsabilidades de cada uno de los roles mencionados antes, en relación a los entregables a realizar: Entregables; Project Manager; Backend Developer; Front end Developer; Analista Funcional; Machine Learning. # Propuesta de Proyecto final; # E; # P; # P; # P; # P. # Estudio de factibilidad; # E; # P; # P; # P; # P. # WBS; # E; # I; # I; # I; # I. # Matriz de gestión de riesgo; # E. # Matriz de roles y responsabilidades; # E; # P; # P; # P; # P. # Matriz de costos; # E; # P. # Diagrama de Gantt; # C; # E. # Matriz de comunicaciones; # C; # E. # Matriz de habilidades y competencias para el proyecto; # E; # P; # P. # Presentación comercial; # E; # I; # I; # I; # I. # Documentación de requisitos y relevamiento; # C; # E; # E; # I. # Diagrama de casos de uso; # C; # C; # E. # Diagrama de Entidad Relación; # E. # Documento de Arquitectura; # E; # P; # P. # Matriz de interesados; # E. # Código fuente del desarrollo; # C; # E; # E; # C; # E. # Manual de Usuarios; # I; # I; # E; # I. # Plan de pruebas; # I; # I; # E. # Lecciones aprendidas y cierre de proyecto; # E; # P; # P; # P; # P. # En donde: # E - Elabora # A - Aprueba (aprobación del usuario o interesado del entregable) # C - Controla (realiza QA del documento) # I - Es consultado # P - Participa (en la elaboración del entregable) # F - Firma (aprobación de la cátedra)